|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hoja de información de riesgo** | | | |
| **Riesgo ID**: R5 | **Fecha**: 05/03/2024 | **Probabilidad**: Posible | **Consecuencia**: Peligroso |
| **Descripción**: Ciberataques recibidos a los equipos de cómputo utilizados.  **Tipo de riesgo**: Tecnología.  **Refinamiento/Contexto**:  **Sub-condición 1**: Se detecta que los equipos de cómputo no están teniendo el rendimiento y/o funcionamientos adecuados.  **Sub-condición 2**: El antivirus utilizado en los equipos de cómputo lanza algún tipo de alerta de software malicioso.  **Mitigación/Monitoreo**:   1. **Evitar**: La descarga de software, documentos, imágenes y/o archivos de sitios y/o destinatarios no confiables. 2. **Evitar**: Siempre utilizar algún antivirus o en su defecto, el antivirus incorporado a Windows.   **Manejo/Plan de contingencia/Disparador**: En caso de que se observe un comportamiento inusual de los equipos de cómputo, se hará un escaneo en el equipo con un antivirus. De detectarse algún software malicioso, se pondrá en cuarentena.  **Estado actual**: 05/03/2024 El proyecto se encuentra en la fase de análisis y diseño.  **Originador**: Software, archivos infectados con cualquier virus.  **Asignado**: El equipo en general | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hoja de información de riesgo** | | | |
| **Riesgo ID**: R6 | **Fecha**: 05/03/2024 | **Probabilidad**: Probable | **Consecuencia**: Moderado |
| **Descripción**: Cambios drásticos en el sistema solicitados por el cliente.  **Tipo de riesgo**: Requerimientos.  **Refinamiento/Contexto**:  **Sub-condición 1**: El cliente solicita hacer un cambio mayor al sistema en uno de los módulos que ya se ha realizado.  **Sub-condición 2**: El cliente solicita hacer un cambio mayor al sistema en uno de los módulos que aún no se realiza pero que modifica los módulos ya realizados.  **Mitigación/Monitoreo**:   1. **Evitar**: Durante el desarrollo se revisará con el cliente que el producto sea como se solicita con la finalidad de mantener informado al cliente y así reducir la probabilidad de cambios drásticos.   **Manejo/Plan de contingencia/Disparador**: Si se solicita un cambio drástico en el sistema, se hará una reunión con todo el equipo con el fin de modificar todo lo que influya en este cambio para que todo vuelva a funcionar correctamente.  **Estado actual**: 05/03/2024 El proyecto se encuentra en la fase de análisis y diseño.  **Originador**: Cliente.  **Asignado**: El equipo en general | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hoja de información de riesgo** | | | |
| **Riesgo ID**: R7 | **Fecha**: 05/03/2024 | **Probabilidad**: Probable | **Consecuencia**: Moderado |
| **Descripción**: El cliente no es claro con los requerimientos que necesita.  **Tipo de riesgo**: Requerimientos.  **Refinamiento/Contexto**:  **Sub-condición 1**: El cliente no logra transmitir la idea de que es lo que necesita en el sistema.  **Sub-condición 2**: El cliente no sabe con exactitud que es lo que quiere y/o necesita.  **Mitigación/Monitoreo**:   1. **Evitar**: Durante las platicas con el cliente se resolverán todas sus dudas, se tratará de aclarar que es lo que necesita dándole ideas y recomendaciones de software para el sistema. 2. **Evitar**: Se hablará en los términos más fáciles posibles para evitar términos técnicos que no conozca.   **Manejo/Plan de contingencia/Disparador**: En caso de que el cliente no sepa lo que quiere o sus requerimientos no sean claros, se diseñarán bosquejos y/o prototipos para que el cliente tenga una idea de lo que necesita.  **Estado actual**: 05/03/2024 El proyecto se encuentra en la fase de análisis y diseño.  **Originador**: Cliente.  **Asignado**: El equipo en general | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hoja de información de riesgo** | | | |
| **Riesgo ID**: R8 | **Fecha**: 05/03/2024 | **Probabilidad**: Ocasional | **Consecuencia**: Peligroso |
| **Descripción**: Problemas de comunicación.  **Tipo de riesgo**: Personal.  **Refinamiento/Contexto**:  **Sub-condición 1**: Los miembros del equipo de trabajo no transmiten sus ideas correctamente, llevando a malentendidos.  **Sub-condición 2**: Los miembros del equipo de trabajo no explican correctamente lo que hicieron, llevando a que uno o más módulos del proyecto puedan verse afectados.  **Mitigación/Monitoreo**:   1. **Evitar**: Durante el desarrollo se hablará con detalle de lo que se hizo en cada módulo del producto de software 2. **Evitar**: Se documentarán y comentarán correctamente los códigos y/o simulaciones realizadas para el producto.   **Manejo/Plan de contingencia/Disparador**: Si se detecta un error de comunicación dentro del equipo, se harán reuniones con todo el equipo para mostrar y comentar los avances con detalle, expresando todas las dudas que se presenten de cualquier área.  **Estado actual**: 05/03/2024 El proyecto se encuentra en la fase de análisis y diseño.  **Originador**: Cualquier miembro del equipo de trabajo.  **Asignado**: El equipo en general | | | |